Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | PROYECTO DE TITULO |
| --- | --- |
| Proyecto | MIGRATIO |

Información de la reunión:

| Lugar | VIÑA DEL MAR |
| --- | --- |
| Fecha | 04/12/2025 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Isis Maldonado Eduardo Villegas Percy Santibañez Claudio Valdivia Francisco Salvadó Kimberly Villalobos |
| Personas que asistieron a la reunión | Isis Maldonado Eduardo Villegas Percy Santibañez Claudio Valdivia Francisco Salvadó Kimberly Villalobos |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo exitoso del prototipo funcional de la aplicación móvil Se completó el desarrollo de la app en Flutter con Dart, cumpliendo con los requerimientos definidos en los sprints anteriores. La interfaz resultó ser intuitiva, fluida y visualmente coherente, facilitando una experiencia de usuario eficiente y atractiva. Funcionamiento correcto del mapa de densidad turística La función de visualización en el mapa, con indicadores de color (rojo, amarillo y verde), operó correctamente y permitió representar de forma clara el nivel de ocupación de las zonas monitoreadas. Resultados sobresalientes en la prueba piloto El modelo de Inteligencia Artificial YOLO alcanzó una precisión superior al 95% en la detección y conteo de personas, demostrando un alto nivel de confiabilidad. El sistema mostró un rendimiento estable y una rápida actualización de datos en la aplicación, reflejando correctamente los cambios de densidad en tiempo real. Validación de la propuesta tecnológica Se confirmó que la arquitectura planteada —basada en IA, base de datos PostgreSQL y aplicación móvil— es técnicamente viable, eficiente y escalable. El proyecto demostró su potencial como solución innovadora para gestionar el flujo de turistas mediante datos procesados en tiempo real. | Limitaciones de hardware afectaron la velocidad de captura, lo que generó cierta latencia en el sistema. Durante la etapa de integración, se presentaron errores al validar las credenciales de acceso, lo que impedía que los usuarios iniciaran sesión correctamente y que la aplicación estableciera una comunicación estable con el backend. Este problema afectó temporalmente el flujo de datos y generó retrasos en las pruebas piloto, ya que el sistema no podía acceder a la información almacenada ni actualizar los registros en tiempo real. | Mejorar la latencia de la captura a través de la cámara utilizando colaborate PRO PLUS. Optimizar el script y evaluar librerías o técnicas que permitan acelerar el procesamiento en tiempo real (ej. aprovechar GPU, paralelismo, o mejorar parámetros del modelo). |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.